隧道工地数据对接沟通单（简版）

目的：先拿到一小批可解释的样例数据，验证分析与展示思路；不一开始要求开放接口或全量实时数据。

一、本次希望现场先配合的 3 件小事

| 事项 | 最小可接受形式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1. 给一份样例数据 | 任选 3-5 个监测点，连续 7 天或 1 个月数据；Excel/CSV 均可 | 确认字段、单位、时间格式，先把曲线和表格跑通 |
| 2. 给点位/传感器说明 | 传感器编号、监测类型、安装位置/里程/断面、单位 | 让数据能对应到真实工程位置，避免只看数字 |
| 3. 说明后续更新方式 | 先不要求实时接口；可接受每天/每小时导出一次文件 | 确认后续是否能持续更新，便于做项目展示 |

二、第一阶段不要求现场做的事情

• 不要求马上开放数据库账号。

• 不要求马上开发 API 接口。

• 不要求马上提供全量历史数据。

• 不要求毫秒级/秒级实时；小时级、日级更新也可以先用。

• 不要求现场整理复杂报告；先给原始导出数据和字段说明即可。

三、希望样例数据里尽量包含的字段

| 字段 | 是否必须 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 必须 | 采集或上报时间 | 2026-05-07 10:00 |
| 点位/传感器编号 | 必须 | 用于区分不同监测点 | CJ-01 / DB-03 |
| 监测类型 | 必须 | 沉降、收敛、水位、轴力等 | 地表沉降 |
| 监测值 | 必须 | 实际数值 | -2.35 |
| 单位 | 必须 | mm、kPa、m、℃等 | mm |
| 位置说明 | 尽量提供 | 里程、断面、环号、区域 | K12+350 / 12断面 |
| 报警阈值 | 有则提供 | 预警/报警/控制值 | 预警 10mm |
| 数据状态 | 有则提供 | 正常、缺失、异常、离线 | 正常 |

四、数据交付方式：从低门槛开始

| 阶段 | 做什么 | 为什么这样做 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 步 | 先给样例 Excel/CSV | 最快启动，现场工作量最小 |
| 第 2 步 | 确认字段含义和点位对应关系 | 避免后续分析误解数据 |
| 第 3 步 | 再讨论每天/每小时定时导出 | 形成持续更新的数据来源 |
| 第 4 步 | 条件成熟后再谈接口或数据库只读权限 | 不是第一阶段硬性要求 |

五、我们拿到数据后主要做什么

| 会做 | 不会做 / 需要现场确认后再做 |
| --- | --- |
| 整理数据字段、清洗缺失/异常值 | 不对外公开原始数据 |
| 绘制监测点曲线、报警趋势、数据质量统计 | 不替代现场正式安全评估结论 |
| 做项目内部展示和研究分析 | 涉及工程名称、位置等敏感信息时按要求脱敏 |
| 根据样例数据提出后续系统展示方案 | 不要求现场立即改变现有采集系统 |

六、现场只需要帮忙确认的几个问题

1. 目前有哪些自动化监测数据可以导出？

2. 能否先提供一份 7 天或 1 个月样例数据？

3. 传感器编号是否有对应的点位、里程、断面或环号说明？

4. 数据是否有单位、报警阈值、异常/离线状态标记？

5. 后续是否能按小时或按天导出一次文件？

备注：本沟通单用于第一阶段数据试接入。核心目标是“先拿到少量真实、可解释、能持续更新的数据样例”，后续再根据现场条件逐步扩展。